Приложение №1

к договору №_____________

от «___»               2017 г

# Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Разработка технических требований и рекомендаций к производству головных образцов насосного оборудования отечественного производства,  в целях  замещения насосного оборудования импортного производства,   эксплуатируемого на объектах ПАО «Мосэнерго».

| № | Перечень основных требований | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание выполнения | Договор от 20.07.2017 г. № 2G-00/17-1203/380 |
|  | Цель выполнения работы | - Замещение импортного насосного оборудования на уже имеющиеся аналогичные образцы отечественного производства со схожими характеристиками и типами. - Разработка технических требований к головным образцам насосного оборудования отечественного производства, аналогичным используемому в настоящее время насосному оборудованию импортного производства. |
|  | Вид работ | Научно-исследовательские работы |
|  | Научная новизна работы | Не имеет аналогов. |
|  | Перечень и объём выполняемых работ | Этап 1 1. Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику перечень исходных данных, необходимых для выполнения работ по каждому этапу работ. 2. По результатам данного этапа работ Исполнитель разрабатывает реестр всего импортного насосного оборудования, эксплуатируемого на филиалах Заказчика, в котором в т. ч. должны быть указаны основные технические параметры, завод изготовитель, проведена оценка технического состояния, имеющийся ЗИП и возможность его пополнения, остаточный срок- эксплуатации. Реестр должен был, выполнен в форме MS EXCEL, предварительно согласованной с Заказчиком. В работе в обязательном порядке должны быть рассмотрены следующие группы и виды насосного оборудования (но, не ограничиваясь данным перечнем) конденсатные насосы, циркуляционные насосы, питательные насосы, масляные насосы, бустерные насосы, насосы сетевой воды, насосы технического водоснабжения, пожарные насосы. Окончательный перечень групп насосов, для которых проводятся исследования в работе должен быть согласован с Заказчиком. Этап 2 1. Анализ существующего парка насосного оборудования отечественных производителей, а так же производителей стран БРИКС, ШОС. Выбор насосного оборудования, обладающего аналогичными техническими и технологическими характеристиками для всех рассматриваемых в работе групп и видов насосов. Анализ конструктивных особенностей и характеристик существующих типовых, серийных и не типовых насосов отечественного производства, а так же производства стран БРИКС. ШОС, возможных для применения на объектах Общества. Проведение анализа для перечня продукции основных отечественных заводов, основных заводов стран БРИКС, ШОС, наличия в производственном цикле комплектующих и материалов импортного производства. Запрос Технико-коммерческих предложений на поставку аналогичного либо сходного по техническим характеристикам насосного оборудования (определенного и включенного в перечень по результатам первого этапа) у отечественных производителей, а так же производителей стран БРИКС, ШОС. Предоставление рекомендаций по замене импортного насосного оборудования производства США, стран ЕЭС, Украины на данные образцы, технико-экономическое сравнение с образцами отечественного производства. При проведении технико-экономического сравнения (оценки) должны в т. ч. быть учтены следующие показатели: - простой и дисконтированный срок окупаемости проекта: - чистый дисконтированный эффект (NPV); - внутренняя норма рентабельности (IRR); - индекс доходности (PI); - анализ чувствительности основных финансово-экономических показателей к изменению основных факторов, влияющих на экономическую эффективность. Сценарные условия для расчета технико-экономических и финансово-экономических показателей по проекту должны быть согласованы с профильным подразделением ПЛО «Мосэнерго». По результатам данного этапа работ должен быть разработан технический отчет, по технико-экономической оценке, по каждому из вариантов развития. Результаты данного этапа работ должны быть переданы заказчику в виде расчетных моделей в формате Excel. Проведение исследований, в результате которых должны быть определены основные положительные и отрицательные стороны и особенности конструктива и эксплуатационных, рабочих характеристик насосов импортного производства. Проведение сопоставления особенностей импортных и отечественных насосов. Этап 3 Проведение научного исследования, направленного на выявление групп и типов импортного насосного оборудования, используемого на производстве электрической энергии и мощности, не производящегося на территории РФ. Определение типов, групп, категорий насосов, производство аналогов которых имеет приоритетное значение для ПАО «Мосэнерго». В случае отсутствия полностью аналогичного оборудования у отечественных производителен и участников БРИКС. ШОС, необходимо провести научные исследования и разработать технические требования на изготовление головных образцов насосного оборудования ятя рассматриваемых в работе групп и видов насосов на заводах, находящихся на территории РФ. Окончательный перечень типов и групп насосов, ятя которых необходима разработка технических требований на изготовление головных образцов насосов на стадии выполнения Этапа 3 определяется Заказчиком (по согласованию с Заказчиком). Анализ возможности изготовления аналогичного насосного оборудования на площадках отечественных производителей и выдача заключительного отчета по проделанной работе. В работе должна быть проанализирована техническая возможность изготовления головных насосов по разработанным в работе техническим требованиям на заводах на территории РФ. Разрабатываемые технические требования к головным образцам насосного оборудования должны учитывать: - техническую и технологическую возможность изготовления насосов с учетом наличия материалов и комплектующих, произведенных в Российской Федерации, - возможность серийного изготовления насосов по разработанным техническим требованиям, - технические требования должны быть разработаны с использованием современных научных методик и должны основываться на научно-технических исследования, анализе, моделировании, а также с использованием результатов научных исследований, полученных на Этапе 2, - возможность изготовления насосов по данным техническим требованиям с использованием только Российских комплектующих и материалов, Для разработанных технических требований к головным насосам необходимо оценить стоимостные показатели разработки и производства таких насосов, оценить ценовой уровень продажи данных насосов потенциальными заводами-изготовителями. |
|  | Требования к выполнению работ и их приемке | Требования к выполнению работ. - Номенклатура параметров, используемых при выполнении НИР, должна включать параметры. соответствующие государственным и международным стандартам в области энергетики, в том числе: - ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения; - ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно- методическое обеспечение. Основные положения; - ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения; - - ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности Идентификация. - Предлагаемые технические решения должны обеспечивать высокоэффективную и надежную работу в соответствии действующими нормами ПТЭ. - Предлагаемое в качестве замены насосное оборудование не должно снижать надежность работы, технико-экономические показатели основного генерирующего оборудования. - Предложение по замене должны выполняться исходя из остаточного рабочего ресурса насосного оборудования и наличия запасных частей. Должны быть назначены оптимальные сроки замены. - Предлагаемое в качестве замены насосное оборудование должно обеспечивать надежную работу основного генерирующего оборудования во всем рабочем диапазоне нагрузок. - По конкретным вариантам для ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», эксплуатирующих зарубежное насосное оборудование необходимо определить возможность размещения оборудования на местах установки предполагаемого к замене без проведения дополнительных работ по подготовки места установки, а так же без установки дополнительной запорно-регулирующей арматуры. - По каждой предлагаемой к замене позиции должно рассматриваться (к сравнению) аналогичное насосное оборудование отечественного производства, либо произведенное странами- участниками БРИКС. ШОС с указанием отличий технических характеристик, стоимости, примерной оценки эксплуатационных затрат, гарантийного срока эксплуатации. - Отчет по научному исследованию возможности разработки аналогов западного насосного оборудования должен содержать информацию от крупнейших отечественных заводов-изготовителей насосного оборудования о наличии возможности производства головных образцов данного оборудования, стоимости единицы (в зависимости от объема выпуска), степень соответствия технических параметров относительно аналогичного зарубежного образца. - По результатам НИР должна быть разработана дорожная карта замены импортного насосного оборудования на филиалах Общества. - По всем технико-экономическим расчетам, проводимым в рамках работы, Исполнитель обязан предоставить всю информацию об исходных данных и их источниках, порядке расчета и используемых в расчетах формулах. Требования к приемке работ Порядок представления результатов выполнения работы, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, полностью регламентируется соответствующим разделом договора. По -завершении работ Исполнитель представляет: - Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.); - Научно-техническую документацию, в том числе полный отчет по НИОКР, оформленный согласно ГОСТ 7.32-2001 (в 3 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf на USB носителе); - Приемка промежуточных и окончательных результатов работы производится Заказчиком согласно графика производства работ; - Итоги каждого этапа, а также всей работы, должны быть согласованны с Заказчиком в установленном порядке. Все результаты, полученные в рамках работы, являются собственностью ОАО «ВТИ». Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность результатов работы. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику надлежащим образом оформленный соответствующий счет и счет-фактуру по выполненным работам. Научно-техническая документация предоставляется, исключительно, отдельными томами. |
|  | Гарантии Исполнителя работ | - Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненных измерений, расчетов, испытаний, разработанных решений требованиям НТД. - Исполнитель должен представить Заказчику отчет с полным обоснованием и подтверждением достоверности полученных результатов. - Исполнитель должен гарантировать оказание услуг и выполнение работ в срок, в соответствии с настоящим Т3. и качество проводимых испытаний и измерений. - Гарантийный срок на выполнение услуг и выполнение работ должен составлять 24 месяца с момента предоставления отчетной технической и проектной документации. В случае выявления гарантийный срок несоответствия разработанных технических решений, режимов эксплуатации в отчетной технической документации, Исполнитель обязан провести за свой счет дополнительные работы, соответствующую корректировку ранее выпущенной отчетной технической и проектной документации. |
|  | Результат выполнения работы | Результатом работы является: Этап 1. Промежуточный отчет, включающий в себя обобщенный реестр импортного насосного оборудования с разбивкой по филиалам Общества с указанием фактического технического состояния и наличия запасных частей, указания максимально возможного срока дальнейшей эксплуатации (с учетом наличия/отсутствия запасных частей). Этап 2. - Промежуточный отчет, включающий в себя вес данные согласно Этапа 2 данного ТЗ. - Дорожную карту замены импортного насосного оборудования на филиалах Общества. Этап 3. Заключительный отчет, включающий в себя: Научно-техническую документацию на проведенное исследование, разработанные проекты технических требований к головным образцам насосного оборудования отечественного производства, взамен импортных образцов, эксплуатирующихся ПАО «Мосэнерго», анализ возможности изготовления аналогичного насосного оборудования на площадках отечественных производителей. В отчёт включается обязательный раздел, содержащий сведения о патентообладателях. обладателях исключительных прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, предложенные к применению (если они присутствуют), а также другие существенные условия, ограничивающие использование предложенных технологий или оборудования. Формат и содержание отчета по каждому этапу необходимо согласовать с Заказчиком. Результаты работы предполагается использовать при формировании среднесрочной ремонтной программы Общества. |
|  | Сроки выполнения работ | Начало: 14 августа 2017 г. Окончание: 22 декабря 2017 г. |
|  | Требования к Участнику | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям к квалификации: - должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке; - иметь в наличии квалифицированный персонал в достаточном количестве для проведения работы в соответствии с данным ТЗ; - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать: - опытом оптимизации состава вспомогательного оборудования ТЭС за последние три года; - Опытом проведения научно-исследовательских работ в области насосного оборудования по заказам генерирующих компаний за последние три года; - должен иметь опыт проведения НИР и ОКР в области насосного оборудования на ТЭС/ТЭЦ за последние 3 года; фактами, подтверждающими наличие опыта, являются благодарственные/рекомендательные письма заказчиков и другие документы с отзывами о качестве предоставленных услуг; в) Участник должен предоставить выписку из реестра членов СРО. |
|  | Порядок оплаты выполненных работ | Оплата принятых Заказчиком работ (этапов) осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты предоставления полного комплекта документов. Аванс не предусмотрен. |
|  | Патентообладатели | В случае если результаты интеллектуальной деятельности окажутся патентоспособными, Исполнитель обязуются выполнить их патентование и передать патентные права Заказчику в полном объеме. |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ___________________/ Б.Ф. Реутов / м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |