ДОГОВОР №

г. Москва								                   «	» 	 2022 г.

Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Дмитрия Николаевича Панфилова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 	 	 	 именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 	 			 , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по организации и проведению лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений, прохождения санитарно-эпидемиологической экспертизы с получением положительного экспертного заключения по результатам натурных исследований, проведенных Исполнителем и подготовке и разработке и согласованию проекта СЗЗ и получением Решения об установлении границ СЗЗ.

1.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (Объект: 77:05:0002002:58 Москва, Автозаводская 14).

1.2 Сопровождение процедуры согласования работы, указанной в п. 1.1 Договора, в уполномоченных на то государственных и иных органах и организациях. Получение Решения об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитных зон.

1.3 Систематические натурные исследования и измерения загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

- Стоимость работ, порядок расчетов и сдачи-приемки работ

  - Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с календарным планом.

    - По п. 1.1 – 	 000 руб.

    - По п. 1.2 – 	 000 руб.

    - По п. 1.3 – 	 000 руб.

2.2 Заказчик поэтапно оплачивает работы, выполненные Исполнителем на соответствующем этапе Графика выполнения работ (Календарного плана), путем перечисления стоимости этапа работ за вычетом авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с настоящей статьей Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

  - Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ и получить от Исполнителя счет-фактуру.

  - В случае, если Заказчик в срок, предусмотренный п.2.4, настоящего договора не возвращает подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ и не предоставляет мотивированный отказ, то работа считается выполненной Исполнителем в полном объеме.

  - . В случае обоснованного мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - Стоимость работ по настоящему договору может быть пересмотрена в связи с увеличением цен на выполняемые работы (услуги). В этом случае Исполнитель обязан не менее чем за 30 дней письменно уведомить Заказчика об изменении стоимости на выполняемые работы.

  - Стоимость услуг по настоящему договору составляет 		 рублей 00 копеек.

  - Стоимость работ не может быть увеличена более, чем на 30 % от общей стоимости работ по Договору, а срок выполнения работ не может быть продлен более чем на 3 календарных месяц. В случае не достижения Сторонами соглашения об увеличении стоимости и сроков выполнения работ, Договор подлежит прекращению в течение 10 календарных дней с даты наступления обстоятельств, указанных в п. 7.3. Работы подлежат приемке и оплате Заказчиком в объеме, выполненном к дате наступления обстоятельств, указанных в п. 7.3, исходя из распределения объемов работ согласно Приложению № 1 к Договору.

- Порядок оказания услуг

  - Исполнитель приступает к выполнению работ после получения от Заказчика надлежащим образом подписанного с его стороны Договора, авансового платежа и всех необходимых исходных данных.

  - Исполнитель согласовывает с Заказчиком перечень документации, необходимой для выполнения работ.

  - Заказчик предоставляет Исполнителю все необходимые для выполнения работ исходные данные (справки, схемы, и пр.).

  - Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ по Договору, Исполнитель обязан приостановить выполнение работ по Договору, поставив об этом в известность Заказчика не позднее 7 (семи) дней после приостановления выполнения работ. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок после уведомления Заказчика о приостановлении выполнения работ рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях выполнения работ. Порядок оплаты работ в данном случае разрешается путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

- Права и обязанности сторон

4.1	3аказчик:

    - Предоставляет Исполнителю документацию, необходимую для проведения работ.

    - Обязуется производить своевременную оплату на условиях настоящего договора;

    - Устраняет зависящие от него обстоятельства, препятствующие выполнению работ.

  - Исполнитель:

    - Обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1 настоящего договора.

    - Принимает все необходимые меры для качественного выполнения работ;

4.2.3	Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика необходимые материалы, документы, сведения, относящиеся к предмету договора. При этом сроки выполнения работ продлеваются на период, необходимый Заказчику для предоставления указанных документов;

    - Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных ему в результате расторжения договора убытков в случае, если Заказчик, в разумный срок не устранит зависящие от него обстоятельства, препятствующие выполнению работ, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя.

- Ответственность сторон

  - Исполнитель несет ответственность за качество н своевременность выполнения работ.

  - Независимо от причин и характера причиненных Заказчику убытков, максимальный размер ответственности Исполнителя по настоящему Договору не может превысить суммы, фактически уплаченной Заказчиком Исполнителю согласно настоящему Договору.

  - Заказчик несет ответственность за достоверность представленной Исполнителю документации, необходимой для выполнения работ по данному Договору и за своевременность оплаты.

  - За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Форс-мажор

При наличии форс-мажорных обстоятельств, Сторона, у которой они возникли, должна уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после возникновения этих обстоятельств. В случае своевременного уведомления данная Сторона освобождается от ответственности за неисполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему-договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

- Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного их исполнения.

  - Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение об увеличении стоимости и сроков выполнения работ по настоящему Договору ввиду необходимости корректировки разработанной документации и приведения ее в соответствие с вступившими в силу нормативными документами.

- Заключительные положения

  - Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с настоящим договором, решаются путем переговоров. Все споры, по которым Стороны не пришли к взаимному согласию, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.

  - После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему - переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

  - Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Стороны в соответствии с частью 2 статьи 160 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ при подписании договора, протоколов испытаний, исследований, измерений признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования.

- Прочие условия

9.1.	Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении всей информации и документации (независимо от носителя), полученной в связи с реализацией настоящего Договора.

  - В период проведения контрольно-надзорных мероприятий (проверок) Управлением Роспотребнадзора по городу Москве, его территориальными отделами в отношении Заказчика, настоящий договор приостанавливает свое действие на время проверки, указанное в распоряжении Управления Роспотребнадзора по г. Москве о проведении проверки.

  - Если в случае выполнения работ и оказания услуг будут выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, необходимо поставить в известность о выявленных фактах органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

  - В ходе оказания услуг Стороны принимают во внимание письменные рекомендации, предлагаемые друг другу в рамках реализации настоящего Договора.

10	Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Адрес юрид.:

Адрес фактич:

Телефон:

ИНН / КПП:

Банк:

Кор.сч.№:

Рас.сч.№:

БИК:

Генеральный директор

_____________________

ЗАКАЗЧИК

ОАО «ВТИ»

Адрес юрид.: ул. Автозаводская, д. 14,

115280, Российская Федерация, г. Москва

Адрес фактич: ул. Автозаводская, д. 14,

115280. Российская Федерация, г. Москва

Телефон: 8-495-137-77-70

ИНН / КПП: 7725054856 / 772501001

Банк: ГПБ (АО), г. Москва

Кор.сч.№: 30101810200000000823

Рас.сч.№: 40702810300000004723

БИК: 044525823

Генеральный директор

___________________ Д.Н. Панфилов

Приложение 1

к Договору № _______________

от «_____» ___________ 20____ г.

Календарный план

разработки, согласования, утверждения проекта организации санитарно-защитной зоны и установление границ санитарно-защитной зоны

| № п/п | Наименование услуг | Этап, Распределение объемов работ, % | Отчетные документы, результат выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Систематизации информации об источниках химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека; разработка программы натурных наблюдений за качеством атмосферного воздуха и уровнем воздействия физических факторов на границе СЗЗ, организация лабораторных работ; выполнение исследований натурных наблюдений за качеством атмосферного воздуха и уровнем воздействия физических факторов на границе СЗЗ | Сбор и анализ исходных данных 5 % | Программа натурных наблюдений Протоколы результатов лабораторных исследований |
|  |  | Проведение расчетов химического загрязнения атмосферы с построением интегральной границы СЗЗ по химическому фактору 15 % |  |
|  |  | Проведение расчетов по физическому (шум, ЭМИ) загрязнению атмосферы с построением интегральной границы СЗЗ по физическому фактору. 20 % |  |
|  | Разработка ситуационной карты-плана, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Графическое описание метаположения границ СЗЗ Оформление и получение справки о климатической характеристики района расположения объекта (по мере необходимости). Оформление и получение справки о фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (по мере необходимости | Реализация графической части проекта СЗЗ (ситуационная карта, карта-схема) 10 % | Получение картографических данных Картографический материал Получение краткой климатической характеристики, справок о фоновых концентрациях районов расположенияобъектов (ФГБУ «УГМС»). |
|  | Разработка проекта санитарно-защитной зоны | Систематизация данных проекта СЗЗ, оформление и проверка отчетных материалов 5 % | Проект СЗЗ |
|  | Оформление и получение экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны | Заключительный этап 45 % | Экспертное заключение на проект СЗЗ |
| 2 | Оформление и получение санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре на проект СЗЗ. Оформление и направление заявление об установлении санитарно-защитной зоны в уполномоченные органы. Получение решения об установлении СЗЗ в Роспотребнадзоре Направление сведений о СЗЗ в Кадастровый Росреестр |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим требованиям Решение об установлении СЗЗ |

Приложение 2

к Договору № _______________

от «_____» ___________ 20____ г.

Перечень исходных данных для разработки проекта СЗЗ

- Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (участок(тки) занимаемый предприятием) с координатами привязки участка.

2. Общие сведения о предприятии (заявителе в ФБУЗ, Роспотребнадзоре):

- коды статистической отчетности;

- свидетельство ОГРН (копию, заверенную печатью организации);

- свидетельство ИНН (копию, заверенную печатью организации);

- копию устава предприятия, заверенную печатью организации (титульный лист, листы цели и предмет деятельности, последний лист с печатями);

- свидетельства о регистрации права на земельные участки, составляющие промышленную площадку или договора аренды;

- предписание Роспотребнадзора (если имеется);

- акт о мероприятиях по надзору Роспортребнадзора (если имеется);

- письма о выполнении предписания Роспотребнадзора (если имеются);

- указать режим работы предприятия (работает ли предприятие в ночное 23-00 – 07-00, время, имеет ли место работа отдельных технологических источников шума в ночное время, каких именно);

- предоставить шумовые характеристики основного шумоизлучающего оборудования предприятия, схему вентиляции с указанием шумовых характеристик и/или моделей (при наличии)

- указать наличие\отсутствие арендаторов на промплощадке, сферы их деятельности с полным наименованием юрлиц (ИП) арендаторов. Договора аренды.

- Перспектива развития предприятия в виде справки – планируется ли увеличение/уменьшение, изменение состава производства на перспективу 7 лет;

- Все договора на инженерное (коммунальное) обеспечение – водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз мусора, газоснабжение и пр. (при наличии арендаторов все договора на инженерное обеспечение арендаторов);

- Показатели въезда-выезда автотранспорта (часовой, суточный), указать имеется ли автотранспорт и спецтехника на балансе, какой именно. Количество парковочных мест (в т.ч. для сотрудников).

- Штатное число сотрудников.

-	Фоновая справка о загрязнении атмосферного воздуха, климатическая справка (Гидромет

-

Для действующих предприятий:

- Отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников. (Бланки инвентаризации и все, включая графические приложения, в т.ч. отсканированные документы и справки.

- Описание тех. процессов.

- Указать были ли изменения в технологии производства, форме и площади предприятия с момента утверждения проекта нормативов ПДВ.

- Ранее разработанный проект СЗЗ (если разрабатывался), экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключение на него, решение об установлении СЗЗ (если выдавалось).

- Все имеющиеся протоколы натурных замеров негативного воздействия предприятия (мониторинг и/или производственный контроль) на атмосферный воздух (химические, физические исследования) на границе предприятия (контуре объекта) и/или санитарно-защитной зоны/нормируемой территории (жилой зоны).

| Исполнитель Генеральный директор ___________________ | ЗАКАЗЧИК ОАО «ВТИ» Генеральный директор ___________________ Д.Н. Панфилов |
| --- | --- |