ДОГОВОР №

г. Москва                                                                                    « ____ »___________   2023 года

Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по оперативному управлению Мартынова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Доверенности №9 от 26.12.2022г., с одной стороны, и

_____  (____ ), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по демонтажу установленного горелочного устройства и монтажу нового горелочного устройства и прочего необходимого оборудования (воздуховод, пылепровод, амбразура, уплотняющий щит горелки и др.) на котле БКЗ-210-140 ст. №12 Томской ГРЭС-2 в соответствии с проектом ПК764 и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

  - Место выполнения работ: Томская ГРЭС-2 (634021, г. Томск, ул. Шевченко, 44).

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему договору, без части КИП и демонтажа старого горелочного устройства), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, является договорной и не может превышать ________ (_____________) руб. ___ коп., с НДС.

  - Оплата по договору в части КИП и демонтажа старого горелочного устройства оплачивается по фактически выполненному объёму работ.

  - Оплата за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного счета и предъявленного счета-фактуры. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанный в п.10 настоящего Договора. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Срок действия договора, сроки и порядок выполнения работ

  - Срок действия настоящего договора:

Начало: с момента подписания договора Сторонами.

Окончание: До полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Сроки выполнения работ:

Начало: с момента подписания договора.

Окончание: по завершению всего объёма монтажных работ, но не позднее «31» августа 2023г.

  - Результат работ считается сданным Подрядчиком и принятым Заказчиком только после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ без замечаний.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), счета на оплату и счета-фактуры, обязан рассмотреть указанные документы, принять работы, подписать Акт о приемке выполненных работ, при отсутствии у него замечаний к качеству, объему работ и вернуть один экземпляр документов Подрядчику, либо направить последнему письменный мотивированный отказ от приемки и подписания документов.

  - В случае мотивированного отказа от приёмки работ Стороны в течение 3-х рабочих дней составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. К акту может прилагаться перечень выявленных недостатков, указанный перечень является неотъемлемой частью акта.

- Обязанности Подрядчика

  - Своими силами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать результат работ Заказчику.

  - При выполнении работ нести полную ответственность за соблюдение и выполнение на объекте действующих в Российской Федерации: техники безопасности, производственной санитарии, электробезопасности, охране окружающей среды, правил производства работ, внутреннего распорядка, установленного у Заказчика, внутреннего распорядка на объекте, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, уборке строительного мусора, возникшего в процессе выполнения работ в рамках настоящего Договора с мест производства работ в места, отведенные для его складирования и последующей утилизации.

  - Обеспечить:

  - До начала производства монтажных работ согласовать с Заказчиком детальный проект производства работ (ППР) с указанием очерёдности и сроков выполнения в соответствии с действующими НТД.

  - производство работ в полном соответствии с проектной документацией, действующей нормативно-технической документацией;

  - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

  - надлежащую уборку рабочих мест после выполнения работ.

  - выполнение полного комплекса мер безопасности и обеспечивать персонал, привлеченный к работам на месте выполнения работ, медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 05.03.2011 г. № 169н, и СИЗ для защиты от воздействия вредных факторов.

4.4. Подрядчик предоставляет удостоверения на аттестованных сварщиков по НАКС. Аттестованные сварщики должны иметь следующие пределы аттестации:

- вид сварки: РД;

- группы технических устройств опасных производственных объектов:

- (КО) Паровые котлы с давлением пара более 0,07Мпа и водогрейные котлы с температурой воды выше 1150С;

- (КО) Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150С;

- группы свариваемых материалов: - М01, М02

- типы швов: СШ, УШ;

- вид деталей: Л, Т, Л+Т;

- толщина деталей: от 3 и выше;

- наружный диаметр: от 28 и выше.

- сварочные материалы: Б.

4.5. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Подрядчик должен предоставить в составе своей заявки копию Свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03 включающей вид сварки РД - ручная дуговая сварка покрытыми электродами, стыковых и угловых соединений, выполняемых при монтаже, ремонте и реконструкции, на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов:

Котельное оборудование (КО)

(КО) Паровые котлы с давлением пара более 0,07Мпа и водогрейные котлы с температурой воды выше 1150С;

- (КО) Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150С;

Для следующих групп материалов:- М01; - М02.

  - Требования к субподрядным организациям Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика, при этом без увеличения стоимости работ, оставаясь полностью ответственным за действия привлеченных лиц. Требования, указанные в пунктах 4.4. - 4.5. применимы к привлекаемым Участникам Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны приставляться в составе заявки участника.

4.7. 	Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований миграционного законодательства в отношении лиц, привлекаемых Подрядчиком по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленным:

а) привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них и/или без получения в установленном порядке разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;

б) не соблюдение установленных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

4.8. Подрядчик обязуется не осуществлять фото- и видеосъемку на территории места выполнения работ; не размещать фотографии любых документов или материалов (или сами документы и материалы), связанных с Заказчиком и местом выполнения работ, в публичном пространстве, в том числе в социальных медиа; не распространять ложную и/или наносящую вред репутации Заказчика информацию в публичном пространстве, в том числе в социальных медиа.

4.9. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства необходимость в отступлении от проектной документации, а также Ведомости объемов работ и изменения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику.

4.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Обязанности Заказчика

  - До начала производства работ предоставить Подрядчику условия необходимые для выполнения обусловленных настоящим Договором работ и обеспечить Подрядчику готовность объекта для производства работ в сроки, установленные Договором.

  - Произвести оплату работ в порядке, предусмотренном п. 2.2.  настоящего Договора.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

- Ответственность Сторон

  - В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процента) от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

  - В случае некачественного или неполного выполнения Подрядчиком работ последний обязан за свой счет исправить или довыполнить работы с возмещением Заказчику убытков и уплатой пени за нарушение сроков выполнения работ. Сумма возмещения определяется Заказчиком и подлежит выплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

  - Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы пени (штрафов) из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.

  - Если вследствие нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ исполнение утратило интерес для Заказчика, последний может отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в разработки, а также в ходе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной документации.

  - В случае оформления исключительных / неисключительных прав на результаты работ в нарушение договора и указаний Заказчика, что повлекло невозможность обладаниям ими Заказчиком в установленном договором объёме, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере цены работ.

  - В случае применения государственными органами штрафных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязательств или совершения Подрядчиком иных действий (бездействия), влекущих применение к Заказчику штрафных санкций, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в размере предъявленных к Заказчику санкций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика с приложением подтверждающих документов.

  - За нарушение требований действующих ППБ, ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, правил Ростехнадзора, правил охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, пункта 4.3.4. настоящего договора, невыполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.

  - За несвоевременное предоставление исполнительной документации и/или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый несвоевременно предоставленный (ненадлежаще оформленный) документ.

  - За несвоевременный возврат технической документации, полученной от Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки возврата документации. В случае если Подрядчик не возвратит такую документацию в сроки, установленные настоящим договором, Заказчик вправе восстановить техническую документацию с привлечением третьих лиц и с последующим отнесением всех убытков на счет Подрядчика, которые Подрядчик должен возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

  - За любое (каждое) нарушение обязанностей, установленных пунктом 4.6., 8.2., 8.3. настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере в размере 5 (пяти) % (процентов) от цены настоящего договора.

  - Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

  - В остальном за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. При этом заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию.  Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента её получения.

  - При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе от переговоров, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

- Заключительные положения

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

  - Любая документация, действующие станционные схемы, производственные параметры и другая информация, предоставляемая Заказчиком, является конфиденциальной. Передача информации третьим лицам возможна только после официального согласия Заказчика.

  - Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Об изменении адреса, платежных или иных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений.

  - Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

- Приложения к договору

  - Техническое задание (Приложение №1)

- Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: ОАО «ВТИ» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Адрес: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14 ИНН 7725054856/ КПП 772501001 ПАО СБЕРБАНК, г. Москва к/с 30101810400000000225 р/с 40702810538000113534 БИК 044525225 ОГРН 1027700158485 ОКПО 00129840 Электронная почта: vti@vti.ru Тел.: +7 (495) 137-77-70; Заместитель генерального директора по оперативному управлению _____________________ / В.В. Мартынов / МП | Полное фирменное наименование: ИНН/ КПП:: ОГРН: Место нахождения: Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): Электронная почта: Тел. (с кодом)/Факс (с кодом): Банковские реквизиты: Расчетный счет № в банке __________ в г.______________ кор.счет № в БИК: _____________________ /Подрядчик/ МП |