Договор № _______________

г. Москва    								 «___»___________2025 года

Акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (АО «ВТИ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Вячеслава Владимировича Мартынова, действующего  на  основании Устава,  с одной стороны, и _______________________________в лице _________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по актуализации следующих Глав Обосновывающих материалов и Разделов Утверждаемой части схемы теплоснабжения в рамках разработки Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2026 год):

- Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года»;

- Приложения 3 «Оценка надежности теплоснабжения» к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Владивостокского городского округа», Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Главы 9 и Раздела 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»;

- Главы 13 и Раздела 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Владивостокского городского округа.

1.2.	Настоящий Договор заключается для выполнения Субподрядчиком части работ, предусмотренных Муниципальным Контрактом (далее – Контракт) на выполнение работ по Схеме теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2026 год), заключенным Подрядчиком с Администрацией г. Владивостока, именуемой в дальнейшем «Заказчик».

1.3. Перечень объемов и требований к выполнению работ определяется Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Место выполнения работ: по усмотрению Субподрядчика.

1.5. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения Договора;

- окончание выполнения работ:

I этапа – определяется по итогам срочной закупки;

II этапа - не позднее 01.12.2025, согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Оплатить выполненные работы в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

2.1.2. Контролировать качество, своевременность и соответствие выполняемых Субподрядчиком работ условиям настоящего Договора.

2.1.3. Своевременно предоставлять Субподрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Потребовать от Субподрядчика в установленные Договором сроки предоставления качественного результата работ по Договору.

2.2.2. Проверять ход и качество выполняемых работ Субподрядчиком, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.2.3. В случае установления факта некачественного выполнения работ со стороны Субподрядчика, составить акт, ознакомить с ним Субподрядчика и установить конкретный срок безвозмездного устранения недостатков.

2.2.4. Отказаться от оплаты выполненной работы, не соответствующей требованиям, установленным Договором.

2.2.5. После подписания акта приема-передачи актуализированной документации по предмету настоящего Договора все права на разработанную часть Схемы теплоснабжения принадлежат Подрядчику до момента передачи их Заказчику.

2.3. Обязанности Субподрядчика:

2.3.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору). Частичное выполнение работ не допускается.

2.3.2. Самостоятельно, за свой счет устранять недостатки в течение гарантийного срока.

2.3.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.3.4. Предоставить Подрядчику результаты выполнения работ, предусмотренных Договором, в установленные Договором сроки.

2.4. Права Субподрядчика:

2.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию и документы, необходимые для выполнения работ.

2.4.2. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ.

- Цена Договора, порядок и сроки оплаты работ

3.1. Цена Договора установлена на основании протокола заседания Единой комиссии по осуществлению закупок от _______ № ___ и составляет _____________ (____________________) рублей.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.3. В цену Договора включены все расходы Субподрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость работ, расходы на материалы, транспортные расходы, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

3.4. Оплата производится Подрядчиком в безналичной форме в российских рублях в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ и порядок и срок оформления результатов приемки

4.1. Субподрядчик, в течение трех рабочих дней со дня окончания выполнения работ (этапа работ) по настоящему Договору, предоставляет Подрядчику акт приема-передачи отчетной документации и отчетные документы.

4.2. Приемка отчетной документации Подрядчиком осуществляется по каждому этапу отдельно. До подписания акта приема-передачи Субподрядчиком отчетной документации, Подрядчиком осуществляется приемка отчетной документации по каждому этапу в части соответствия объема требованиям, установленным в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору).

4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком акта приема-передачи отчетной документации и отчетных документов, Подрядчик осуществляет приемку отчетной документации и направляет Субподрядчику подписанный акт приема-передачи отчетной документации или мотивированный отказ в приемке отчетной документации.

4.4. В случае получения Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Субподрядчик вправе устранить, в установленные Подрядчиком сроки, причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Подрядчику новый акт приема-передачи отчетной документации и доработанную отчетную документацию с описью произведенных изменений.

4.5. Подрядчиком рассматривается доработанная отчетная документация в соответствии с порядком, предусмотренном пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Договора.

4.6. Документом, подтверждающим окончательную приемку результатов выполнения работ и являющимся основанием для оплаты, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи документации по муниципальному контракту с Подрядчиком (при наличии утвержденной в Минэнерго России актуализированной Схемы теплоснабжения).

4.7. Недоработки, замечания по результатам рассмотрения материалов Схемы теплоснабжения администрацией города, публичных слушаний, согласования и утверждения их уполномоченным федеральным органом исполнительной власти РФ (Министерство энергетики РФ) устраняются и выполняются Субподрядчиком за свой счет и в сроки, согласованные Подрядчиком в части объема работ, выполненных Субподрядчиком.

4.8. Качество выполненных Субподрядчиком работ должно полностью соответствовать условиям, установленным настоящим Договором на протяжении срока гарантийных обязательств.

4.9. Требования Подрядчика по качеству выполнения работ, недостатки и дефекты, которые не были выявлены при приемке результатов выполненных работ по Договору и подписании Подрядчиком акта приема-передачи документации, принимаются Субподрядчиком в течение действия гарантийного срока и устраняются в сроки, согласованные с Подрядчиком.

4.10. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается по итогам закупки на __ месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего окончательную приемку результатов выполнения работ.

- Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Подрядчика:

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.3.2. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей.

5.3.3. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.4. Ответственность Субподрядчика:

Субподрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ, их соответствия нормативным требованиям и срокам выполнения. При некачественном выполнении работ по Договору, Субподрядчик за свой счет устраняет недостатки, выявленные в пределах гарантийного периода, в сроки, установленные Подрядчиком.

В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4.1. За каждый день   просрочки исполнения Субподрядчиком

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, начисляется пеня, которая устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

5.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе гарантийных обязательств, за исключением просрочки Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 процентов (______ руб. 00 коп.) от цены Договора.

5.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (тысячи) рублей 00 копеек.

5.5. Уплата пени и штрафов не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

5.8. Субподрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

6. Изменение, расторжение Договора

6.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон; по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Разделе 11 Договора.

7.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения адресатом.

7.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору по причине форс-мажорных обстоятельств (действия непреодолимой силы), а также за действие Сторон при их возникновении (забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, ограничения, вводимые законодательством и т.д.).

8.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств лишь в том случае, если докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания Договора, и что Сторона не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.

8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной форме известить другую Сторону, приложив документальное обоснование. При несоблюдении данного условия, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9. Прочие условия

9.1. Ни одна из Сторон не вправе совершать действия, наносящие ущерб деловой репутации Сторон настоящего Договора.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они оформлены Сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат ссылку на Договор.

9.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

9.4. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

9.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 01.03.2025, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |